## Slide 1
Sketch2Code草图转换HTML代码过程
1.用户将图片上传到网站。
2.自定义视觉模型预测在图像中出现的 HTML 元素，并将它们的位置标出来。
3.手写文本识别服务读取预测元素中的文本。
4.布局算法根据预测元素的边框空间信息生成网格结构。
5.HTML生成引擎使用上述信息生成HTML代码。

## Slide 2
第6章 敏捷流程
1.敏捷流程
2.敏捷原则
3.何时选择敏捷开发方法？

## Slide 3
第6章 敏捷流程
1.敏捷流程
定义：一系列价值观和方法论的集合。
表 现有做法 VS. 敏捷的做法
敏捷做法能够根据需求方要求，在需求方配合的情况下，
时刻监督、指导着开发环节，并且在完成可执行软件时，
如遇到问题，能够及时响应予以解决。
现有做法 | 敏捷做法
流程和工具 | 个人和交流
完备的文档 | 可用的软件
为合同谈判 | 与客户合作
执行原定计划 | 响应变化

## Slide 4
第6章 敏捷流程
2.敏捷原则
我们最优先要做的是通过尽早的、持续的交付有价值的软件来使客户满意
  规划迭代故事时必须按照优先级安排，为客户先提供最有价值的功能。
  通过频繁迭代能与客户形成早期的良好合作，及时反馈提高产品质量。
  敏捷小组关注完成和交付具有用户价值的功能，而不是孤立的任务。
即使到了开发的后期，也欢迎改变需求，敏捷过程利用变化来为客户创造竞争优势
  敏捷过程参与者不怕变化，他们认为改变需求是好事情，因为这些改变意味着我们更了解市场需求。
经常性的交付可以工作的软件，交付的间隔可以从几周到几个月，交付的时间间隔越短越好。
  增加一些功能，增加的每个功能都是经过编码、测试，达到了可发布的质量标准的。
Notes: 以前我们都用需求规格说明书或者用例来编写详细的需求，敏捷使用用户故事来罗列需求。

## Slide 5
第6章 敏捷流程
2.敏捷原则
在整个项目开发期间，业务人员和开发人员必须天天都在一起工作。
  软件项目不会依照之前设定的计划原路执行，中间对业务的理解、软件的解决方案肯定会存在偏差，所以客户、需求人员、开发人员以及涉众之间必须进行有意义的、频繁的交互，这样就可以在早期及时的发现并解决问题。
围绕被激励起来的人个来构建项目。给他们提供所需要的环境和支持，并且信任他们能够完成工作。
  业务和技术是引起不确定的二个主要方面，人是第三个方面。而业务和技术又必须由人来执行，所以能够激励人来解决这些问题是解决不确定性的关键。只要个人的目标和团队的目标一致，我们就需要鼓舞起每个人的积极性，以个人为中心构建项目，提供所需的环境、支持与信任。在团队内部，最具有效果并且富有效率的传递信息的方法，就是面对面的交谈。
工作的软件是首要进度度量标准。
  在十几或者二十几个人组成的大团队中，文档是一种比较合适的传递知识和交流的途径。而敏捷团队一般不会很多人（大团队实施敏捷时也会分成多个小的敏捷团队），所以大量的文档交流其实并不是很经济的做法。此时面对面的交谈反而更快速有效。

## Slide 6
第6章 敏捷流程
2.敏捷原则
敏捷过程提可持续的开发速度。责任人、开发者和用户应该能够保持一个长期的、恒定的开发速度。
  敏捷过程希望能够可持续的进行开发，开发速度不会随着迭代的任务不同而不同，不欣赏所谓的拼一拼也能完成的态度，开发工作不应该是突击行为。
不断地关注优秀的技能和好的设计会增强敏捷能力。
  敏捷过程有很多好的技术实践可以加强产品敏捷能力，很多原则、模式和实践也可以增强敏捷开发能力。
简单----使未完成的工作最大化的艺术----是根本的。
  敏捷团队不会去构建明天的软件，而把注意力放在如何通过最简单的方法完成现在需要解决的问题。
最好的构架、需求和设计出自与自组织的团队。
  在自组织团队中，管理者不再发号施令，而是让团队自身寻找最佳的工作方式来完成工作
每隔一定时间，团队会在如何才能更有效地工作方面进行反省，然后相应地对自己的行为进行调整。
  由于很多不确定性因素会导致计划失效，比如项目成员增减、技术应用效果、用户需求的改变、竞争者对我们的影响等都会让我们作出不同的反应。 敏捷不是基于预定义的工作方式，而是基于经验性的方式，对以上这些变化，小组通过不断的反省调整来保持团队的敏捷性。