## Slide 1
Sketch2Code草图转换HTML代码过程
1.用户将图片上传到网站。
2.自定义视觉模型预测在图像中出现的 HTML 元素，并将它们的位置标出来。
3.手写文本识别服务读取预测元素中的文本。
4.布局算法根据预测元素的边框空间信息生成网格结构。
5.HTML生成引擎使用上述信息生成HTML代码。

## Slide 2
第6章 敏捷流程
1.敏捷流程
2.敏捷原则
3.何时选择敏捷开发方法？

## Slide 3
第6章 敏捷流程
1.敏捷流程
定义：一系列价值观和方法论的集合。
表 现有做法 VS. 敏捷的做法
敏捷做法能够根据需求方要求，在需求方配合的情况下，
时刻监督、指导着开发环节，并且在完成可执行软件时，
如遇到问题，能够及时响应予以解决。
现有做法 | 敏捷做法
流程和工具 | 个人和交流
完备的文档 | 可用的软件
为合同谈判 | 与客户合作
执行原定计划 | 响应变化

## Slide 4
第6章 敏捷流程
2.敏捷原则
我们最优先要做的是通过尽早的、持续的交付有价值的软件来使客户满意
我们最优先要做的是通过尽早的、持续的交付有价值的软件来使客户满意
经常性的交付可以工作的软件，交付的间隔可以从几周到几个月，交付的时间间隔越短越好
在整个项目开发期间，业务人员和开发人员必须天天都在一起工作。
围绕被激励起来的人个来构建项目。给他们提供所需要的环境和支持，并且信任他们能够完成工作。
在团队内部，最具有效果并且富有效率的传递信息的方法，就是面对面的交谈。
工作的软件是首要进度度量标准。
敏捷过程提可持续的开发速度。责任人、开发者和用户应该能够保持一个长期的、恒定的开发速度。
不断地关注优秀的技能和好的设计会增强敏捷能力。
简单----使未完成的工作最大化的艺术----是根本的。
最好的构架、需求和设计出自与自组织的团队。
每隔一定时间，团队会在如何才能更有效地工作方面进行反省，然后相应地对自己的行为进行调整。